| Csurgó Város Polgármesterétől 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. Telefon: 82/47l-388 Fax: 82/471-095 |  |  |
| --- | --- | --- |

Ügyiratszám: 152-45/2013                                                                                           Melléklet: -

Ügyintéző: Tóth Sándor

Ügyintéző elérhetősége: 471-388/120

ELŐTERJESZTÉS

Vállalkozási szerződés megkötésére a Csurgó, Kossuth u. 3. szám alatti Pedagógiai szakszolgálat födém és tetőszerkezetének cseréje tárgyában

Tisztelt Képviselő Testület!

A Csurgói Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Nevelési Tanácsadó és az Óvoda intézményének korszerűsítése, bővítése, átalakítása, akadálymentesítése és felújítására – közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – szerződést kötöttünk a ZÁÉV ZRT-vel. A kiviteli munkák jelenleg is zajlanak. A Csurgó, Kossuth u. 3. szám alatti Pedagógiai szakszolgálat épületének átalakítása során fény derült a tetőszerkezet és a födémszerkezet hibáira. Ezek a problémák nem voltak előre láthatóak, a burkolat és cserépbontást követően mutatkoztak meg. A fa tartószerkezet a folyamatos beázás miatt elkorhadt, több helyen hiányos. A födém szintén a korhadás miatt belóg. A pályázatban az épület felújítása és bővítése szerepel, de nem tartalmazza a tetőszerkezet és a födém cseréjét. A munkálatok folytatásához elengedhetetlen a szerkezeti részek teljes cseréje, mivel a bővítmény egyes tartószerkezeti részei kapcsolódnak a tetőszerkezethez.

A vállalkozótól kért árajánlat alapján a munka 1.607.000.- Ft + 27 % ÁFA (azaz bruttó 2.040.890.- Ft) költséget jelent, mely a pályázat során nem számolható el. A kiviteli munka folytatása és az idő rövidsége miatt elengedhetetlen, hogy a munkát megrendeljünk.

A fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

- Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 1.607.000. Ft + 27 % ÁFA összeget biztosít a Csurgó, Kossuth u. 3. szám alatti pedagógiai szakszolgálat épületének födém és tetőszerkezet cseréjéhez. Az összeg forrását a módosításra kerülő 2013, éves költségvetési rendeletben jelöljük meg. A kiviteli munkára szerződést kötünk a ZÁÉV ZRT-vel. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.). A vállalkozási szerződés megkötésével megbízzuk a polgármestert.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Csurgó, 2013. április 18.

Füstös János

Polgármester

Ellenjegyezte a jegyző helyett:

Rádics Lászlóné

aljegyző