| Csurgó Város Polgármesterétől 8840.Csurgó, Széchenyi tér 2. Telefon: 82/47l-388 Fax: 82/471-095 e-mail: polgarmester@csurgo.hu |  |  |
| --- | --- | --- |

Ügyiratszám: 		/2013

Ügyintéző: Csenei Áron

Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388/133

Terjedelem: 2 oldal

ELŐTERJESZTÉS

Eötvös Általános Iskola épületének festési munkálatai

Tisztelt Képviselő - Testület!

Csurgó Város Önkormányzata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal és a Porrogi Önkormányzattal, mint konzorciumi partnerekkel együtt végzi a DDOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0006 jelű projektet. A beruházás részét képezte az Eötvös József Általános iskola elnevezésű, Csurgó, Kossuth u. 3. szám alatt található ingatlan felújítása is. A projektbe azonban nem került bele az épület kifestése, mely viszont az épületen végzett munkák miatt elkerülhetetlenné vált. Az épület belső festésére, mint az oktatási intézmény működtetője, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) árajánlatokat kért. A benyújtott árajánlatok értékelése alapján a munkát a Tóth és Társa Bt. nyerte el. Ezt követően a Csurgói Tankerület – a KLIK vonatkozó szabályzata szerint – engedélyezésre felterjesztette a teljes dokumentációt. 2013. július 31. napjáig, a KLIK – a hiánytalan dokumentáció ellenére – döntést nem hozott.  A 2013. augusztus 01. napján tartott helyszíni szemle végén a Csurgói Tankerület Igazgató Úr Polgármester Úrral egyetértve – az idő szűkre szabottsága miatt - a munka megkezdéséről rendelkezett. A munkát a vállalkozó az ajánlatban foglaltak szerint 2013. augusztus hónapban elvégezte. A munka összértéke 10.492.613 Ft. A KLIK azonban nem hajlandó a felmerült összes költséget viselni, hanem az anyagköltséget, azaz összesen bruttó 4.593.590 forintot fizetne ki, a többi kiadást rendezésére az önkormányzatot kéri. Csurgó Város Képviselő-testülete az 5/2013. (II.19.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2013. évi költségvetését, melyben nincs szabad forrás a fennmaradó, KLIK által nem rendezett terhek viselésére. Az újabb kiadás ellenoldalaként ingatlanértékesítést tudunk betervezni, melynek teljesülése bizonytalan.

Határozati javaslat:

- Csurgó Város Képviselő-testülete nem vállal semmilyen költséget az Eötvös József Általános iskola elnevezésű, Csurgó, Kossuth u. 3. szám alatt található ingatlan festési munkálataival kapcsolatban.

- Csurgó Város Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a jövőbeli ingatlanértékesítések terhére 5.899.023 forint értékben támogatást kíván nyújtani a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, az Eötvös József Általános iskola elnevezésű, Csurgó, Kossuth u. 3. szám alatt található ingatlan festési munkálatainak utólagos, részbeni megtérítésére, azzal a kitétellel, hogy amennyiben ekkora értékben sikerül ingatlant eladni.

- Csurgó Város Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezetet megismerte, annak tartalmával egyetért, és felhatalmazza Füstös János polgármestert és Fábián Anita önkormányzati irodavezetőt, hogy a megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Füstös János polgármester, Fábián Anita önkormányzati irodavezető

Csurgó, 2013. szeptember 12.

Füstös János

Polgármester

Ellenjegyezte:

Fábián Anita

Önkormányzati Irodavezető