| Csurgó Város Polgármesterétől 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. Telefon: 82/47l-388 Fax: 82/471-095 |  |  |
| --- | --- | --- |

Ügyiratszám: 152-179/2013                                                                                           Melléklet: -

Ügyintéző: Tóth Sándor

Ügyintéző elérhetősége: 471-388/120

ELŐTERJESZTÉS

Eötvös József Általános Iskola épület festési munkáinak végzése, Ferletyák Károly vállalkozó követelésének teljesítése

Tisztelt Képviselő Testület!

Csurgó Város Önkormányzata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal és a Porrogi Önkormányzattal, mint konzorciumi partnerekkel együtt végzi az Eötvös József Általános Iskola felújítását. A projektben nem szerepelt az épület festési munkáinak elvégzése. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megbízást adott a Tóth és Társa Bt-nek a festési munkák elvégzésére. A 2013. augusztus 01. napján tartott helyszíni szemlén részt vett Ferletyák Károly vállalkozó, valamint a Tóth és Társa Bt. képviseletében Tóth János. A szemle végén a Csurgói Tankerület Igazgató Úr Polgármester Úrral egyetértve – az idő szűkre szabottsága miatt - a munka megkezdéséről rendelkezett. A munkaterületet felosztottuk a két vállalkozó között. Természetesen figyelembe vettük, hogy melyik vállalkozó milyen kapacitással dolgozik, illetve – a munka sürgőssége miatt – kinek van ideje a munkák elvégzésére. Ferletyák Károly a belső nyílászárók, valamint a kazánház acélfelületeinek mázolását végezte. A munka végzését követően felmértük az elvégzett munka mennyiségét. Az árajánlat alapján a Vállalkozó 427.229. Forintot kíván leszámlázni Önkormányzatunk felé. A munka elvégzése elengedhetetlen volt az iskolai tanév zavartalan kezdéséhez. Az ajánlatban szereplő árakat összevetettük más vállalkozók által alkalmazott árakkal, valamint a TERC KFT. által készített költségvetési árakkal, kirívó eltérést nem tapasztaltunk. A vállalkozók közel azonos árakon dolgoznak.

A fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

- Csurgó Város Képviselő-testülete elismeri a Ferletyák Károly vállalkozónak az Eötvös József Általános Iskola épületének belső festési munkálatai révén Csurgó Város Önkormányzata, mint az épület tulajdonosa felé keletkezett 427.229.- Forint követelését, és kötelezettséget vállal a tartozás azonnali rendezésére.

- Csurgó Város Képviselő-testülete utasítja Füstös János polgármestert, hogy az 1. határozati pontban foglaltak végrehajtására módosítsa az önkormányzat 2013. évi költségvetését, azaz a fejlesztési kiadások közé tervezze be a nevezett tételt.

- Csurgó Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 103/2013. (IX.12.) KT. határozatát.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Csurgó, 2013. december 16.

Füstös János

Polgármester

Ellenjegyezte a jegyző helyett:

Fábián Anita

jegyző