| Csurgó Város Polgármesterétől 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. Tel.: 82/47l-388 Fax: 82/471-095 E-mail: polgarmester@csurgo.hu |  |  |
| --- | --- | --- |

Ügyiratszám: 152- 84/2013	      Terjedelem: 2 oldal

Ügyintéző: Csók Eszter								        Melléklet: 1 db

Ügyintéző elérhetősége: 82/571-095

Előterjesztés

a DDOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0006 azonosító számú

„Hagyomány és innováció-fejlesztések a Csurgói Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Intézmény, Óvoda és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Nevelési Tanácsadó intézményében” projekt keretein belül kiegészítő építési munkálatok közbeszerzési eljárásának megindításáról

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Programjának 3.1.2/A-09-2f Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése tárgyú, DDOP-3.1.2/A felhívásra Csurgó Város Önkormányzatának és Porrog Község Önkormányzatának Konzorciuma által benyújtott projekt megvalósítása során Csurgó Város Önkormányzata oktatási intézményeinek rekonstrukciója és akadálymentesítése valósul meg. Az építési beruházás nettó becsült értéke 361 327 732 Ft, mely meghaladja a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről által megszabott nemzeti értékhatárt, így a kivitelező kiválasztása közbeszerzés köteles volt.

Az építési beruházás kivitelezésének megkezdését követően került megállapításra, hogy előre nem látható kiegészítő munkálatokra van szükség a beruházás befejezéséhez.

A kiegészítő építési munkálatok elvégzésére támogatás rendelkezésre áll a projekten belül.

A munkálatok nettó becsült értéke: 12,5 millió Ft.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásáról a Képviselő Testület 66/2013. (V.30.) KT határozattal döntött. Ez alapján a Kapos Hidro Kft. közbeszerzési tanácsadó elkészítette a közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívást, melyet az építési munkák kivitelezésére lefolytatott eljárás I. részajánlati köre nyertesének (ZÁÉV Építőipari Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) szükséges megküldeni, jogszabály alapján.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a fentiekben leírtak és a mellékletben foglalt ajánlattételi felhívás áttekintését követően hozza meg döntését.

Határozati javaslat:

1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő Testülete jóváhagyja, Csurgó Város Önkormányzata „Hagyomány és innováció-fejlesztések a Csurgói Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Intézmény, Óvoda és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Nevelési Tanácsadó intézményében” című, DDOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0006 azonosító számú projektjének keretein belül a Kapos Hidro Kft. (7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.) által készített – ajánlattevőnek közvetlenül kiküldésre kerülő - „                       Eötvös József Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó bővítésének, átalakításának, akadálymentesítésének és felújításának kiegészítő építési munkái vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívást.

2. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő Testülete felhatalmazza a Bíráló Bizottságot, hogy az eljárás közbeni döntéseket saját hatáskörben hozza meg. A Képviselő Testület kizárólag az eljárás eredményéről dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Csurgó, 2013.06.24.

Füstös János

polgármester

Ellenjegyezte:	    Rádics Lászlóné

aljegyző